## Slide 1: Equipo 1 Librería Virtual Hipatia
Integrantes:
Alejandro Anci
Gabriel Cruz
Andrea Lira
Sebastián Hermosa
Claudia Martinez
Daniel Zegarra

## Slide 3: Mockups

## Slide 4: Sprint Review

## Slide 5: Validación
El sprint fue validado por la product owner, la cual confirmó que se cumplían todos los criterios de aceptación.

## Slide 6: Sprint Retrospective

## Slide 7
Retrospectiva: ¿Qué aprendimos de este Sprint?
No se cumplieron todas las expectativas.
Las reuniones, aunque constantes no fueron lo suficientemente significativas.
    Cruce de horarios, las reuniones eran de noche.
Jira y Figma no estaban sincronizados con el avance.
No tuvimos retrasos para discutir qué software utilizar.
Logramos organizar efectivamente las bases para los mockups y pantallas.

## Slide 8
Retrospectiva: ¿Qué podemos mejorar para el siguiente Sprint?
Coordinar más reuniones
Organizar mejor las reuniones, tomando en cuenta los horarios de los integrantes del grupo.
Definir claramente los objetivos de los sprints.
Actualizar constantemente Jira y Figma según se avance.
No tuvimos retrasos para discutir qué software utilizar.
Distribuir correctamente las tareas entre integrantes.